**Project : Hangman**

**Groepje : Roan, Aba, Thom, GijsVB**

Table of Contents

[**Project : Hangman** 0](#_Toc198212375)

[**Groepje : Roan, Aba, Thom, GijsVB** 0](#_Toc198212376)

[Afspraken 1](#_Toc198212377)

[Planning 1](#_Toc198212378)

[https://trello.com/invite/b/67f4cc235249fa0687b86f42/ATTI22811d0d973e597f0dfdcad5048386d662D8CF3C/project-p4 2](#_Toc198212379)

[Overlegmomenten 2](#_Toc198212380)

[Besproken punten: 2](#_Toc198212381)

[Actiepunten: 2](#_Toc198212382)

[Sprint 1 Demo: 2](#_Toc198212383)

[Evaluatie 3](#_Toc198212384)

# Afspraken

* Goede communicatie binnen het team via de Teams-chat.
* Alle documenten en bestanden worden na iedere les in de gedeelde Github geplaatst.
* Bij vertraging of afwezigheid wordt dit tijdig gemeld via Teams.
* We houden iedere les een overleg en documenteren de resultaten in het projectverslag.
* Trello-board wordt consequent bijgehouden en up-to-date gehouden.
* Problemen of blokkades worden direct gedeeld met het team en indien nodig met de product owner.

# 

# Planning

# <https://trello.com/invite/b/67f4cc235249fa0687b86f42/ATTI22811d0d973e597f0dfdcad5048386d662D8CF3C/project-p4>

# Overlegmomenten

**Datum:** 15 april 2025  
**Aanwezig:** Roan, Aba, Gijs, Thom

### Besproken punten:

* Daily stand-up uitgevoerd
* Voortgang van Sprint 1 besproken
* Voorbereidingen getroffen voor de Sprint 1 demo
* Code reviews uitgevoerd en besproken

### Actiepunten:

* **Roan:** Voorbereiden en geven van de demo aan de product owner, ondersteuning bij MVP-scope bewaking
* **Aba:** Bugfixes uitvoeren in bestaande functionaliteit, ondersteuning bij woordraad-logica uitbreiden
* **Thom:** Assisteren bij bugfixes en verbeteren van de gebruikersinterface op basis van feedback
* **Gijs:** Documentatie aanvullen en verbeteren, ondersteuning bij demo-voorbereiding
* **Iedereen:** Laatste code afronden ter voorbereiding op de Sprint 1 demo

### Sprint 1 Demo:

* Demo gepresenteerd aan de product owner
* Feedback ontvangen: het ontwerp van de game-interface werd positief beoordeeld; er is behoefte aan uitgebreidere logica voor het woordraadmechanisme
* Sprint 1 review en retrospective gehouden
* Belangrijkste leerpunten: betere inschattingen van werkdruk nodig en meer focus op de kernfunctionaliteiten van het MVP

**Datum:** 17 april 2025  
**Aanwezig:** Roan, Aba, Gijs, Thom

Besproken punten:

* Daily stand-up uitgevoerd
* Voortgang van het spel besproken
* Verbeterpunten geïdentificeerd, met focus op layout en design
* Code reviews uitgevoerd en gezamenlijk besproken

Actiepunten:

* **Roan**: Code aangepast zodat deze aansluit bij het design
* **Aba**: Meegeholpen aan het design en bijgedragen aan de documentatie
* **Thom**: Geassisteerd bij het oplossen van bugs
* **Gijs**: Ondersteuning geboden bij documentatie en het verhelpen van design-gerelateerde issues

# Evaluatie